

**Planning and progress report**

C1.029

<https://github.com/pabmejbui/Acme-ANS.git>

| **Apellidos, Nombre** | **Email** |
| --- | --- |
| Pérez Lázaro, Francisco | fraperper5@alum.us.es |

# **Tabla de contenidos**

[**Resumen ejecutivo 3**](#_30j0zll)

[**Tabla de revisiones 4**](#_1fob9te)

[**Introducción 5**](#_3znysh7)

[**Contenidos 6**](#_2et92p0)

[Planning 6](#_tyjcwt)

[Tareas 6](#_3dy6vkm)

[Capturas 6](#_1t3h5sf)

[Presupuesto 6](#_4d34og8)

[Progress 7](#_17dp8vu)

[Registro de progreso 7](#_3rdcrjn)

[Conflictos 7](#_26in1rg)

[Desviación de costes 7](#_lnxbz9)

[**Conclusiones 8**](#_35nkun2)

[**Bibliografía 9**](#_1ksv4uv)

# **Resumen ejecutivo**

Este documento muestra tanto el planning como el progreso grupal de la implementación de los requisitos del student 2.

# **Tabla de revisiones**

| **Versión** | **Fecha** | **Descripción** |
| --- | --- | --- |
| v1.0 | 17/02/2025 | Documento creado. |
| v1.1 | 17/02/2025 | Versión inicial del documento. |
| v1.2 | 18/02/2025 | Versión final del documento. |

# **Introducción**

En este documento se va a representar el planteamiento y el progreso realizado por el Student #2, durante la realización de sus requisitos individuales. No se han encontrado problemas durante la realización de los mismos.


# **Contenidos**

## **Planning**

### *Tareas*

| **Id Tarea** | **Descripción** | **Asignación y roles** | **Tiempo estimado** | **Tiempo real** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Modificar el menú Anónimo. | Developer | 1 h | 0,30 h |
| 2 | Añadir enlace del tablero de tareas. | Analyst | 0,25 h | 0,1 h |
| 24 | Documento de análisis. | Analyst | 0,5 h | 0,49 h |
| 25 | Documento de planificación y progreso. | Analyst | 1 h | 1,20 h |
| Sin id | Revisión de tareas | Tester | 1,5 h | 0,49 h |

### *Capturas*

****

**17/02/2025 - Tablero con tarea 1 completada**

### 

### 

### *Presupuesto*

| **Concepto** | **Precio original** | **Amortización mensual** |
| --- | --- | --- |
| Portátil | 1.300,00 € | 21,66 € |
| Mochila | 50,00 € | 0,83 € |
| Ratón | 60,00 € | 1,00 € |
| Teclado | 100,00 € | 1,67 € |
|  |  |  |
| **Coste de amortización total estimado** | | **25,17 €** |

| **Rol** | **Horas estimadas** | **Coste de personal** | **Amortizaciones** | **Costes totales** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Developer | 1 h | 23,23 € | - | - |
| Analyst | 1,75 h | 50,26 € | - | - |
| Manager | 0 h | 0 € | - | - |
| Tester | 1,5 h | 34,85€ | - | - |
|  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | 4,20 h | 108,34 € | 25,17 € | **133,50 €** |

**Coste total estimado : 133,50 €**

**Amortizaciones mensuales : 25,17 €**

## **Progress**

### *Registro de progreso*

| **Miembro** | **Rendimiento** | **Valoración** | **Incentivo** |
| --- | --- | --- | --- |
| Francisco Pérez Lázaro | 10 | Excelente rendimiento | - |

### *Conflictos*

| **Conflicto** | **Solución aplicada** |
| --- | --- |
| Intencionalmente en blanco. | Intencionalmente en blanco. |

### 

### *Desviación de costes*

| **Rol** | **Horas estimadas** | **Horas reales** | **Coste de personal estimado** | **Coste de personal real** | **Amortizaciones** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Developer | 1 h | 0,30 h | 23,23 € | 6,97 € | - |
| Analyst | 1,75 h | 1,79 h | 50,26 € | 51,41 € | - |
| Manager | 0 h | 0 h | 0 € | 0 € | - |
| Tester | 1,5 h | 0,49 h | 34,85 € | 11,38 € | - |
|  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | 4,25 h | 2,58 h | 108,34 € | 69,76 € | 25,17 € |

**Coste total estimado: 133,50€**

**Coste total real: 94,93€**

**Desviación: -38,57€**

# 

# **Conclusiones**

Para concluir, podemos decir que se han completado las tareas satisfactoriamente y en menor tiempo del estimado inicialmente. La entrega, desde el punto de vista de la planificación, ha sido un éxito.

De igual manera, trataremos de mejorar la estimación en futuras entregas de manera que sea más cercana a la realidad.

# **Bibliografía**

Intencionalmente en blanco.